UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

PROJETO Send Hemosc

Leonardo Dias

Eduardo da Costa

Jean Nack

PROFESSOR SERGIO ODILON FISCHER

Curricularização da Extensão

Vivências de Extensão III

Joinville – SC

2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	3

1.	RESUMO	4

1.1 PLANEJAMENTO	4

1.2 CRONOGRAMA	4

1.3 Etapa 1	4

1.4 Etapa 2	5

1.5 Etapa 3	5

1.6 Etapa 4	5

1.7 Etapa 5	5

1.8 Etapa 6	5

1.9 Etapa 7	5

2 FEEDBACK	6

conclusão	7

REFERÊNCIAS	8

ANEXOS	9

# INTRODUÇÃO

A Curricularização da Extensão é uma iniciativa fundamental para integrar a prática acadêmica com a realidade social e comunitária, promovendo um aprendizado mais rico e aplicável para os alunos.

Com o Projeto Send Hemosc, o grupo buscou aplicar os conhecimentos de desenvolvimento de software a uma demanda concreta do serviço de hemoterapia, identificada junto a profissionais do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, unidade que abriga a Agência Transfusional do HEMOSC. A proposta consiste em um sistema que relaciona o estoque de hemocomponentes por tipo sanguíneo ao cadastro individual de doadores, de modo a identificar quem está apto a doar e direcionar a comunicação a esse público específico. O sistema está em produção, com contas de acesso reais, banco de dados persistente e envio de e-mail funcional, e tem como finalidade apresentar o resultado aos profissionais da instituição para avaliação e devolutiva quanto a uma possível melhoria futura do processo de captação; o uso com doadores reais depende da validação formal das regras de aptidão pela equipe do HEMOSC.

# RESUMO

O projeto tem como tema o desenvolvimento de um sistema de monitoramento de estoque de hemocomponentes integrado ao acompanhamento individual de doadores, denominado Send Hemosc. O problema identificado é a ausência de ligação entre duas informações hoje tratadas de forma independente: a situação do estoque por tipo sanguíneo e o histórico de cada doador cadastrado. Como esses dados não se comunicam, a captação é conduzida por campanhas genéricas, dirigidas a todo o público cadastrado, sem considerar se a pessoa possui o tipo sanguíneo necessário naquele momento ou se já cumpriu o intervalo mínimo entre doações. O resultado é uma comunicação pouco direcionada e uma atuação reativa, iniciada apenas depois que o estoque já apresenta queda.

Para tratar esse problema, o sistema proposto reúne o cadastro de doadores, o controle de estoque por tipo sanguíneo com classificação em níveis (normal, atenção e crítico), o cálculo automático da data estimada da próxima doação a partir da última doação registrada e o envio de notificações por e-mail, tanto de forma automática quanto manual. Prevê-se ainda o reenvio mensal da notificação aos doadores que ainda não compareceram, enquanto o tipo sanguíneo correspondente permanecer em nível baixo.

O objetivo geral é demonstrar que o cruzamento entre a situação do estoque e a aptidão individual dos doadores permite uma captação mais direcionada e menos dependente de campanhas genéricas. O público-alvo é composto pelos doadores cadastrados e pela equipe responsável pela captação de doadores e pela gestão de estoque de hemocomponentes. A entrega é um sistema em produção, com contas de acesso reais, banco de dados persistente (PostgreSQL) e envio de e-mail funcional (Brevo), cujo propósito é ser apresentado aos profissionais da instituição para avaliação e devolutiva sobre uma possível melhoria futura do processo de captação. O uso com dados de doadores reais depende de validação formal das regras de aptidão pela equipe do HEMOSC.

# 1.1 PLANEJAMENTO

O planejamento das atividades foi realizado pelo grupo em conjunto, a partir da definição do tema e do primeiro contato com a instituição parceira. Optou-se por organizar o trabalho em etapas curtas e sequenciais, de modo que cada uma produzisse um resultado verificável antes do início da seguinte: primeiro o entendimento do problema junto a quem atua na área, depois a delimitação do escopo e, na sequência, a construção do protótipo.

A equipe é composta por Leonardo Dias, Eduardo da Costa e Jean Nack, responsáveis pelo desenvolvimento, e conta com a participação de três profissionais do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, na condição de comunidade parceira. Definiu-se desde o início que o sistema trataria dados sensíveis de saúde e exigiria validação das regras de intervalo entre doações junto à equipe de hemoterapia antes de qualquer uso com doadores reais; por isso, o sistema roda hoje em produção, com contas de acesso reais e envio de e-mail funcional, mas sem cadastro de doadores reais até essa validação. Este relatório corresponde a uma entrega parcial: as etapas seguintes do cronograma serão descritas nas próximas entregas.

# 1.2 CRONOGRAMA

O cronograma do projeto foi organizado em etapas sequenciais, com registro da data planejada e da data em que cada atividade foi efetivamente realizada. A tabela a seguir apresenta as etapas concluídas até o momento.

As etapas ainda não concluídas serão incorporadas à tabela nas próximas entregas.

| Etapa | Descrição | Data Planejada | Data Realização |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Definição do tema e formação do grupo | 12/08/2026 | 12/08/2026 |
| 2 | Levantamento do problema junto à instituição | 12/08/2026 | 18/08/2026 |
| 3 | Elaboração da proposta técnica e definição do escopo | 19/08/2026 | 26/08/2026 |

# 1.3 Etapa 1

A primeira etapa consistiu na formação do grupo e na definição da ideia do projeto. Os integrantes reuniram-se para discutir as alternativas de tema e chegaram ao consenso de trabalhar com o processo de captação de doadores de sangue. Ao final da etapa, o grupo estava constituído por Leonardo Dias, Eduardo da Costa e Jean Nack, e o tema definido como o desenvolvimento de um sistema que relacione o estoque de hemocomponentes por tipo sanguíneo ao cadastro individual de doadores. A atividade foi realizada na data planejada, em 12/08/2026.

# 1.4 Etapa 2

A segunda etapa teve como objetivo compreender o problema diretamente com quem atua no processo. O contato com a comunidade parceira foi estabelecido por intermédio de uma enfermeira do Hospital Regional Hans Dieter Schmidt, em Joinville, unidade que abriga a Agência Transfusional do HEMOSC, familiar de um dos integrantes do grupo. Na conversa, o grupo apresentou a ideia inicial e procurou entender como são conduzidos atualmente o controle de estoque de hemocomponentes e a captação de doadores.

A partir desse levantamento, o grupo delimitou o problema que orientaria o projeto: o estoque e o cadastro de doadores são acompanhados de forma independente, o que leva a uma captação baseada em campanhas genéricas e iniciada apenas depois da queda do estoque. A etapa estava planejada para 12/08/2026 e foi realizada em 18/08/2026.

# 1.5 Etapa 3

A terceira etapa foi dedicada à elaboração da proposta técnica e à delimitação do escopo. Com base no problema levantado, o grupo definiu as funcionalidades que integrariam o sistema: cadastro de doadores; controle de estoque por tipo sanguíneo, com classificação em níveis normal, atenção e crítico; cálculo automático da data estimada da próxima doação; envio de notificações por e-mail, de forma automática e manual; e reenvio mensal aos doadores que ainda não compareceram, enquanto o tipo sanguíneo permanecer em nível baixo. Também foram definidas nessa etapa a arquitetura de referência do sistema e a modelagem das principais entidades de dados: doador, estoque e notificação.

A decisão mais relevante da etapa foi condicionar o uso com doadores reais à validação formal das regras de aptidão pela equipe de hemoterapia, em vez de colocar o sistema em uso real desde já. Essa opção considera que o sistema trata dados pessoais e de saúde, sujeitos à Lei Geral de Proteção de Dados. O sistema já roda em produção — com contas de acesso reais, banco de dados persistente e envio de e-mail funcional —, mas o cadastro de doadores permanece restrito a dados de demonstração até essa validação. A etapa estava planejada para 19/08/2026 e foi realizada em 26/08/2026.

# 1.6 Etapa 4

Descrição do que foi realizado na etapa....

# 1.7 Etapa 5

Descrição do que foi realizado na etapa....

# 1.8 Etapa 6

Descrição do que foi realizado na etapa....

# 1.9 Etapa 7

Descrição do que foi realizado na etapa....

# 2 FEEDBACK

Descrição do feedback dos envolvidos (comunidade e acadêmicos).

# conclusão

Com este Projeto.... concluímos....

# REFERÊNCIAS

# ANEXOS

Inserir aqui todos os materiais utilizados, apresentação, folders, questionários, fotos ,etc.